БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

факультет радиофизики и компьютерных технологий

Разработка технико-экономического обоснования для создания информационной системы

" Разработка интеллектуальной платформы для верификации мультимедийного контента в реальном времени"

Работу выполнили:

Островский И. В.

Шаковец И. А.

Сергиевич В. Д.

4 курс 5 группа

Минск, 2025

РЕЗЮМЕ

Проект направлен на создание интеллектуальной платформы, обеспечивающей верификацию фото-, аудио- и видеоконтента в реальном времени с использованием технологий машинного обучения и анализа данных. Решение ориентировано на СМИ, социальные сети, государственные структуры и частные компании, сталкивающиеся с проблемой дезинформации. Для реализации проекта потребуется финансирование в размере 3 400 000 BYN на 3 года. Ожидаемый срок окупаемости — 3 года.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметная область и рынок

Проект относится к сфере информационной безопасности и MedTech/AI-индустрии. Основной рынок — цифровые медиа, социальные сети, государственные порталы и коммерческие компании. Целевая аудитория: редакции СМИ, блогеры, государственные структуры, IT-компании, банки, страховые организации. Общая емкость рынка в РБ и СНГ оценивается в 200 млн BYN.

1.2. Актуальность проекта

Рост дезинформации, дипфейков и фейковых новостей требует оперативной проверки достоверности контента. Существующие решения (Deepware, TruePic, Microsoft Video Authenticator) имеют ограниченный функционал, высокую стоимость и не адаптированы под локальные рынки. Наш проект учитывает национальные особенности и предлагает более дешевую и адаптивную платформу.

1.3. Цель и ключевые задачи проекта.

Цель: создание и вывод на рынок интеллектуальной платформы для верификации мультимедийного контента, занятие 10% локального рынка к 2028 году.

Ключевые задачи:

- разработка MVP платформы;

- запуск пилотного тестирования;

- интеграция с социальными сетями и СМИ;

- привлечение первых 500 клиентов;

- запуск системы монетизации.

2. ОБОСНОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ И НОВИЗНЫ

2.1. Инновационность и уникальность предложения

В отличие от конкурентов, платформа будет работать в реальном времени и использовать гибридные модели ИИ, а также адаптацию под локальные языки и контент. Планируется регистрация патента на алгоритмы анализа.

3. ПЛАН РАБОТ, СРОКИ И ИНВЕСТИЦИИ.

3.1. Обоснование сроков реализации.

Этапы проекта представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Этап | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- |
| Разработка MVP | 1-6 мес. | Прототип системы |
| Тестирование | 7-9 мес. | Отладка и доработка |
| Запуск пилотного проекта | 10-12 мес. | Тестирование на клиентах |
| Выход на рынок | 13-18 мес. | Коммерческая версия |
| Масштабирование | 19-24 мес. | Окупаемость и рост |

3.2. Обоснование объёма инвестиций

Смета затрат проекта (в BYN) представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

| Статья затрат | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка ПО | 400 000 | 200 000 | 300 000 |
| Заработная плата | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Маркетинг | 150 000 | 200 000 | 300 000 |
| Оборудование и серверы | 100 000 | 50 000 | 50 000 |
| Прочие расходы | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| ИТОГО | 1 200 000 | 1 000 000 | 1 200 000 |

4. КОМАНДА И КОМПЕТЕНЦИИ.

Ключевые члены команды:

Островский Иван - Ведущий разработчик (Full-stack), 5 лет опыта в разработке веб-сервисов, экспертиза в Python и React. Разработка бэкенда платформы, интеграция ML-моделей, создание API.

Шаковец Игнат  -  Специалист по машинному обучению (ML),  4 года опыта в компьютерном зрении и обработке данных, работы с нейронными сетями.  Разработка и обучение моделей для распознавания дипфейков и анализа контента.

Сергиевич Владислав - UX/UI-дизайнер  3 года опыта в проектировании пользовательских интерфейсов для B2B-продуктов. Проектирование интуитивно понятного интерфейса для административной панели и рабочего кабинета.

Недостающие компетенции (юридическое сопровождение, PR) планируется привлекать на аутсорс.

5. МАРКЕТИНГОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

5.1 Анализ конкурентоспособности

Сравнительный анализ конкурентов представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| Компания | Функционал | Цена | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| Deepware | Детекция дипфейков | Высокая | Нет локализации |
| TruePic | Анализ фото | Высокая | Ограничено фото |
| Microsoft Authenticator | Анализ видео | Средняя | Ограничения по языкам |

5.2. План маркетинга и продаж.

Каналы продвижения:

Digital-маркетинг: таргетированная реклама в социальных сетях (LinkedIn, Facebook, Telegram), контекстная реклама в Google и Яндекс, email-рассылки по базе корпоративных клиентов.

Участие в отраслевых выставках и конференциях: презентация платформы на ИТ- и медиа-событиях, демонстрация MVP, встречи с потенциальными клиентами и инвесторами.

СМИ и PR: публикации в специализированных медиа (Tech, Media, IT-новости), интервью с руководителями проекта, подготовка кейсов успешного использования платформы.

Партнёрские программы: сотрудничество с ИТ-компаниями и медиа-холдингами для совместного продвижения и интеграции продукта.

Referral-программа: поощрение клиентов за привлечение новых пользователей платформы.

План продаж:

1-й год: привлечение первых 200 клиентов;

2-й год: рост клиентской базы до 600–700 пользователей;

3-й год: расширение до 1 500–2 000 клиентов за счет внутреннего и внешнего рынка.

5.3. Финансовые прогнозы и эффективность

Финансовые прогнозы на 3 года представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3.

| Год | Выручка (BYN) | Расходы (BYN) | Прибыль/Убыток (BYN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 000 | 1 200 000 | –600 000 |
| 2 | 1 500 000 | 1 000 000 | +500 000 |
| 3 | 3 000 000 | 1 200 000 | +1 800 000 |

В нашем случае, исходя из соотношения прогнозных расходов и доходов, проект достигает точки безубыточности при годовой выручке около 1 500 000 BYN, что соответствует прогнозным данным 2-го года реализации.

Сравнение с аналогичными проектами на рынке ИТ-платформ показывает, что средний срок окупаемости составляет 3–4 года. Наш проект выходит на прибыль уже во 2-м году, а на 3-й год демонстрирует устойчивый рост доходности, что свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности.

5.4. Потенциальные потребители и рынки сбыта

Целевыми клиентами проекта являются: Медиа-компании, которым необходима оперативная проверка достоверности публикуемого контента. Государственные структуры, использующие мультимедийный контент в расследованиях и обеспечении информационной безопасности. Крупные корпорации и бренды, заинтересованные в защите репутации от фейковых публикаций. IT-компании и стартапы, применяющие мультимедиа в своих продуктах.

Типичный клиент — средняя или крупная организация с высокими требованиями к скорости и точности верификации мультимедиа и бюджетом на внедрение цифровых решений.

Проект является импортозамещающим продуктом, снижая зависимость от зарубежных решений для верификации мультимедиа и обработки больших данных.

Также проект имеет экспортный потенциал, так как решения для достоверной проверки контента востребованы на международном рынке, особенно в странах с высоким медиапотреблением и угрозами фейковых новостей.

| Год | Внутренний рынок (BYN) | Внешний рынок (BYN) | Всего (BYN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 000 | 200 000 | 600 000 |
| 2 | 800 000 | 700 000 | 1 500 000 |
| 3 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 |

6. АНАЛИЗ РИСКОВ.

| Тип риска | Описание | Вероятность | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Технический | Сложность реализации ИИ-моделей | Средняя | Привлечение экспертов |
| Рыночный | Появление конкурентов | Высокая | Быстрый вывод на рынок |
| Финансовый | Недостаток инвестиций | Средняя | Диверсификация источников |
| Операционный | Недостаток команды | Низкая | Аутсорс и обучение персонала |